РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН"

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    22.07.2010 г. №   304

п.Калевала

Об утверждении Календарного плана по переходу на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг органами местного самоуправления Калевальского муниципального района и подведомственными им учреждениями

Во исполнение распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2005г. № 1789-р «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах», распоряжения Правительства  Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных услуг, предоставляемых в электронном виде», Распоряжения Правительства Республики Карелия   № 172р-п от 30.04.2010, руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях выполнения перехода на предоставление услуг в электронном виде в Калевальском  муниципальном районе,

Администрация Калевальского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план по переходу на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг органами местного самоуправления Калевальского муниципального района и подведомственными им учреждениям (прилагается).

2. Управлению делами администрации Калевальского  муниципального района:

2.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Калевальского муниципального района в сети Интернет.

2.2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в Вестнике муниципального образования «Калевальский национальный район»

3. Контроль за выполнением Плана возложить на I Зам. Главы администрации О.А.Бурак (социальная сфера),  Зам. Главы администрации И.В.Кузьмину (сфера ЖКХ, строительства и земельные вопросы)

Первый зам. Главы Администрации

Калевальского муниципального района				О.А.Бурак

исп.Кононова Ю.В.

Дело -1, поселения – 4, заместители главы – 2, управление делами – 1, Худокормова – 1,  Тихон – 1, Пекшуева-1, Никитина -1, МУК «Калевальская ЦБС» - 1, МУ «Калевальская ЦРБ» - 1, МУ «СРЦ Ауринко» -1, МУ «КЦСОН» -1, ООО «ККС»-1, ООО «Кристалл» -1,  МУ «Собственность» -1 , МУ «Управление образования»– 1, СОШ – 5, д/сады- 3, ДДТ -1, ДЮСШ-1, ДМШ – 1

- Утвержден

Постановлением  Администрации

Калевальского муниципального района

№ 304 от 22.07.2010

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

перехода на предоставление в электронном виде государственных, муниципальных и иных услуг

органами местного самоуправления Калевальского муниципального района

и подведомственными им учреждениями

| N п/п | Наименование услуги в соответствии Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р | Наименование услуги (функции), предоставляемой муниципальном образовании «Калевальский национальный район» | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Услуги в сфере образования и науки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района (городского округа) | МУ «Управление образования», директор Зубанова Л.Б. МОУ «Кепская СОШ», директор Лазарева Л.И.; МОУ «Луусалмская СОШ» Жарина Л.В.;МОУ «Юшкозерская СОШ», директор Бумбуль И.А.; МДОУ «Детский сад п.Боровой», зав. Талицина Т.А. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 1.2 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях Калевальского муниципального района | организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, (за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации); | Администрация Калевальского муниципального района, I Зам.Главы О.А.Бурак МУ «Управление образования», директор Зубанова Л.Б. МОУ «Калевальская СОШ», директор Никитина Т.Н.; МОУ «Боровская СОШ», директор Негара В.А.; МОУ «Кепская СОШ», директор Лазарева Л.И.; МОУ «Луусалмская СОШ» Жарина Л.В.; | До 01.11. 2010 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | организация предоставления дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района (городского округа) | МОУ «Юшкозерская СОШ», директор Бумбуль И.А.; МДОУ «Детский сад №2 п. Калевала», зав. Тиликайнен М.С.; МДОУ «Детский сад № 3 п. Калевала», зав. Ремшу Г.Н; МДОУ «Детский сад п.Боро-вой», зав. Талицина Т.А.; МОУДОД «Калевальский районный ДДТ», директор Шестихина Н.М.; МОУДОД «Калевальская районная ДМШ», директор Сабурова Н.В.; МОУДОД «Калевальская районная ДЮСШ», директор Овсянников В.Н. |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Зачисление в образовательное учреждение | прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей муниципальные образовательные учреждения | МОУ «Калевальская СОШ», директор Никитина Т.Н.; МОУ «Боровская СОШ», директор Негара В.А.; МОУ «Кепская СОШ», директор Лазарева Л.И.; МОУ «Луусалмская СОШ» Жарина Л.В.; МОУ «Юшкозерская СОШ», директор Бумбуль И.А. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 1.4 | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение | МУ «Управление образования», директор Зубанова Л.Б. МОУ «Калевальская СОШ», директор Никитина Т.Н.; МОУ «Боровская СОШ», директор Негара В.А.; МОУ «Кепская СОШ», директор Лазарева Л.И.; | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
|  |  |  | МОУ «Луусалмская СОШ» Жарина Л.В.; МОУ «Юшкозерская СОШ», директор Бумбуль И.А. |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | МОУ «Калевальская СОШ», директор Никитина Т.Н.; МОУ «Боровская СОШ», директор Негара В.А.; МОУ «Кепская СОШ», директор Лазарева Л.И.; МОУ «Луусалмская СОШ» Жарина Л.В.; МОУ «Юшкозерская СОШ», директор Бумбуль И.А. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 1.6 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках | МУ «Управление образования», директор Зубанова Л.Б. МОУ «Калевальская СОШ», директор Никитина Т.Н.; МОУ «Боровская СОШ», директор Негара В.А.; МОУ «Кепская СОШ», директор Лазарева Л.И.; МОУ «Луусалмская СОШ» Жарина Л.В.; МОУ «Юшкозерская СОШ», директор Бумбуль И.А. МДОУ «Детский сад №2 п. Калевала», заведующая Тиликайнен М.С.; МДОУ «Детский сад № 3 п. Калевала», заведующая Ремшу Г.Н; МДОУ «Детский сад п.Боровой», заведующая Талицина Т.А. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| II. Услуги в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | направление граждан для оказания специализированной медицинской помощи в специализированные медицинские учреждения | МУ «Калевальская ЦРБ», главный врач Степанов П.Я. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 2.2 | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологической медицинской помощи | направление граждан, проживающих на территории Республики Карелия, в установленном порядке для оказания высокотехнологической медицинской помощи за пределы Республики Карелия | МУ «Калевальская ЦРБ», главный врач Степанов П.Я. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 2.3 | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Республики Карелия для определенной категории граждан | прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Республики Карелия для определенной категории граждан | МУ «Калевальская ЦРБ», главный врач Степанов П.Я. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 2.4 | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг | прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации по лекарственному обеспечению определенных категорий граждан | МУ «Калевальская ЦРБ», главный врач Степанов П.Я. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 2.5 | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом | выдача направлений гражданам на прохождение медико- социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом | МУ «Калевальская ЦРБ», главный врач Степанов П.Я. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 |  |
| 2.6 | Прием заявок (запись) на прием к врачу | организация записи на прием к врачу (различные виды предварительной записи пациентов на прием к врачу) | МУ «Калевальская ЦРБ», главный врач Степанов П.Я. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 2.7 | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | МУ «Калевальская ЦРБ», главный врач Степанов П.Я. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| III. Услуги в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов | компенсация затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому | Администрация Калевальского муниципального района, I Зам. Главы О.А.Бурак | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
|  |  | обеспечение инвалидов с освобождением от оплаты или на льготных условиях специальными учебными пособиями и литературой, а также возможностью пользования услугами сурдопереводчиков (за исключением обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | компенсация затрат родителей на проезд до места учебы и обратно ребенка-инвалида со сложной структурой нарушений, не обслуживающего себя самостоятельно, обучающегося и воспитываемого в муниципальном дошкольном или общеобразовательном учреждении по основной общеобразовательной программе дошкольного образования, начального образования, основного общего, среднего (полного) общего образования | Администрация Калевальского муниципального района, I Зам. Главы О.А.Бурак МУ «Управление образования», директор Зубанова Л.Б. МОУ «Калевальская СОШ», директор Никитина Т.Н.; МОУ «Боровская СОШ», директор Негара В.А.; МОУ «Кепская СОШ», директор Лазарева Л.И.; МОУ «Луусалмская СОШ» Жарина Л.В.; МОУ «Юшкозерская СОШ», директор Бумбуль И.А. МДОУ «Детский сад №2 п. Калевала», заведующая Тиликайнен М.С.; МДОУ «Детский сад № 3 п. Калевала», заведующая Ремшу Г.Н; МДОУ «Детский сад п.Боровой», заведующая Талицина Т.А. |  |  |  |  |  |
|  |  | зачисление граждан пожилого возраста и инвалидов на: 1) социальное обслуживание на дому (включая социальное медицинское обслуживание); 2) полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного (ночного) пребывания учреждений социального обслуживания; 3) стационарное социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания (отделениях временного проживания, пансионатах и других учреждениях социального обслуживания независимо от их наименования); 4) срочное социальное обслуживание | Администрация Калевальского муниципального района, I Зам. Главы О.А.Бурак; МУ «Комплексный центр социального обслуживания инвалидов и граждан пожилого возраста», директор Лукашова А.Е. МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ауринко», директор Ермакова М.А.; МУ «Калевальская ЦРБ», главный врач Степанов П.Я. |  |  |  |  |  |
|  |  | социально-консультативная помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (районная программа «Адресная социальная помощь») | Администрация Калевальского муниципального района, I Зам. Главы О.А.Бурак; | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
|  |  | организация оказания социальных услуг, предоставляемых гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, за исключением социального обслуживания указанных категорий граждан в государственных учреждениях социального обслуживания | Администрация Калевальского муниципального района, первый Зам. Главы О.А.Бурак; МУ «Комплексный центр социального обслуживания инвалидов и граждан пожилого возраста», директор Лукашова А.Е. МУ «Социально-реабилита-ционный центр для несовершеннолетних «Ауринко», директор Ермакова М.А.; | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 3.3 | Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей | социальное обслуживание в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | Администрация Калевальского муниципального района, первый Зам. Главы О.А.Бурак; Специалист органа опеки и попечительства Худокормова Е.В.; МУ «Социально-реаби-литационный центр для несовершеннолетних «Ауринко», директор Ермакова М.А.; МУ «Калевальская ЦРБ», главный врач Степанов П.Я. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
|  |  | организация оказания в муниципальных учреждениях социального обслуживания социальных услуг детям-сиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей | МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Ауринко», директор Ермакова М.А.; МУ «Калевальская ЦРБ», главный врач Степанов П.Я. | до 01.11. 2010 | до 01. 12.2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
|  |  | ежемесячная выплата на содержание каждого ребенка опекуну (попечителю), приемной семье, патронатному воспитателю | Администрация Калевальского муниципального района, первый Зам. Главы О.А.Бурак; Специалист органа опеки и попечительства Худокормова Е.В.; |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата расходов курсов по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению в учреждения среднего и высшего профессионального образования | Администрация Калевальского муниципального района, I Зам. Главы О.А.Бурак; Специалист органа опеки и попечительства Худокормова Е.В.; Администрация Калевальского муниципального района, I Зам. Главы О.А.Бурак; Специалист органа опеки и попечительства Худокормова Е.В.; Администрация Калевальского муниципального района, первый Зам. Главы О.А.Бурак; Специалист органа опеки и попечительства Худокормова Е.В.; Калевальское городское поселение, Глава Дрючин А.И.; Боровское сельское поселение, Глава Ругоева Е.С.; Юшкозерское сельское поселение, Глава Кухарева З.В.; Луусалмское сельское поселение, Глава Цаплин В.А. (по согласованию) |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) к месту учебы и обратно через обеспечение месячными проездными билетами на соответствующий вид транспорта, а там, где они не используются, - через выплату детям-сиротам и |  |  |  |  |  |  |
|  |  | и детям, оставшимся без попечения родителей, либо их законным представителям денежных средств для оплаты проезда |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда приемного родителя, патронатного воспитателя |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выплата вознаграждения при передаче под опеку (попечительство) ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющегося ребенком-инвалидом и (или) находящегося в возрасте старше 13 лет, опекуну (попечителю), не являющемуся приемным родителем, патронатным воспитателем |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспечение воспитанников государственных и муниципальных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске сезонной одеждой и обувью, а также единовременным денежным пособием - учреждение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования), одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обеспечение жилой площадью по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | Администрация Калевальского муниципального района, первый Зам. Главы О.А.Бурак; Специалист органа опеки и попечительства Худокормова Е.В.; | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 3.5 | Социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период великой Отечественной войны 1941-1945 годов | назначение и выплата материальной помощи в рамках районной программы «Адресная социальная помощь» | Администрация Калевальского муниципального района, первый Зам. Главы О.А.Бурак; | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 3.6 | Социальная поддержка малоимущих граждан | назначение и выплата материальной помощи в рамках районной программы «Адресная социальная помощь» | Администрация Калевальского муниципального района, первый Зам. Главы О.А.Бурак; | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 3.7 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Калевальское городское поселение, Глава Дрючин А.И.; Боровское сельское поселение, Глава Ругоева Е.С.; Юшкозерское сельское поселение, Глава Кухарева З.В.; Луусалмское сельское поселение, Глава Цаплин В.А. (по согласованию) | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 3.8 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Калевальское городское поселение, Глава Дрючин А.И.; Боровское сельское поселение, Глава Ругоева Е.С.; Юшкозерское сельское поселение, Глава Кухарева З.В.; Луусалмское сельское поселение, Глава Цаплин В.А. (по согласованию) | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| IV. Услуги в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | МУК «Калевальская централизованная библиотечная система», директор Лесонен Н.И. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 4.2 | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | МУК «Калевальская централизованная библиотечная система», директор Лесонен Н.И. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| V. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Администрация Калевальского муниципального района, начальник отдела архитектуры и градостроительства Тихон Е.И. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 |  |
| 5.2 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению | Калевальское городское поселение, Глава Дрючин А.И.; Боровское сельское поселение, Глава Ругоева Е.С.; Юшкозерское сельское поселение, Глава Кухарева З.В.; Луусалмское сельское поселение, Глава Цаплин В.А. (по согласованию) ООО «Калевальские коммунальные системы», директор Акользин П.В.; ООО «Кристалл», директор Кузнецов С.В. (по согласованию) | до 01.11. 2010 |  |  |  |  |
| 5.3 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Администрация Калевальского муниципального района, начальник отдела архитектуры и градостроительства Тихон Е.И. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 |  |
| 5.4 | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов) | Калевальское городское поселение, Глава Дрючин А.И.; Боровское сельское поселение, Глава Ругоева Е.С.; Юшкозерское сельское поселение, Глава Кухарева З.В.; Луусалмское сельское поселение, Глава Цаплин В.А. (по согласованию) ООО «Калевальские коммунальные системы», директор Акользин П.В.; ООО «Кристалл», директор Кузнецов С.В. (по согласованию) | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 |  |
| 5.5 | Предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) | предоставление документов (технического паспорта здания (строения) или выписки из него, поэтажного плана, плана земельного участка, экспликации к поэтажному плану, справки об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости и иных документов) | Калевальское городское поселение, Глава Дрючин А.И.; Боровское сельское поселение, Глава Ругоева Е.С.; Юшкозерское сельское поселение, Глава Кухарева З.В.; Луусалмское сельское поселение, Глава Цаплин В.А. (по согласованию) ООО «Калевальские коммунальные системы», директор Акользин П.В.; ООО «Кристалл», директор Кузнецов С.В. (по согласованию) МУ «Собственность Калевальского муниципального района», директор Рямонен В.В. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 |  |
| VI. Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | МУ «Собственность Калевальского муниципального района», директор Рямонен В.В. | до 01.11. 2010 |  |  |  |  |
| 6.2 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Администрация Калевальского муниципального района, начальник отдела архитектуры и градостроительства Тихон Е.И. Администрация Калевальского муниципального района, ведущий специалист управления делами Кононова Ю.В.; МУ «Архив Калевальского района», директор Пестова И.О. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 |  |
| 6.3 | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей |  | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 |  |
| 6.4 | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Администрация Калевальского муниципального района, начальник отдела архитектуры и градостроительства Тихон Е.И. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 |  |
| 6.5 | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Администрация Калевальского муниципального района, начальник отдела архитектуры и градостроительства Тихон Е.И. МУ «Собственность Калевальского муниципального района», директор Рямонен В.В. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| 6.6 | Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию | выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства | Администрация Калевальского муниципального района, начальник отдела архитектуры и градостроительства Тихон Е.И. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 |  |
|  |  | выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Калевальское городское поселение, Глава Дрючин А.И.; Боровское сельское поселение, Глава Ругоева Е.С.; Юшкозерское сельское поселение, Глава Кухарева З.В.; Луусалмское сельское поселение, Глава Цаплин В.А. (по согласованию); Администрация Калевальского муниципального района, начальник отдела архитектуры и градостроительства Тихон Е.И., ведущий специалист отдела перспективного развития территорий Демченкова Ю.В. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 | до 01.12. 2013 |
| VII. Иные услуги (функции), предоставляемые в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | рассмотрение обращений граждан, поступивших на имя Главы администрации Калевальского муниципального района | Начальник управления делами администрации Калевальского муниципального района Станкевичус Н.И. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 |  |
| 7.2 |  | продление срока пользования документами и книгами библиотек | МУК «Калевальская централизованная библиотечная система», директор Лесонен Н.И. | до 01.11. 2010 | до 01.12. 2010 | до 01.06. 2012 | до 01.12. 2012 |  |
|  |  | поиск информации по заявке пользователя библиотекой |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оформление электронного читательского билета |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 1

к КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ

перехода на предоставление в электронном виде

государственных, муниципальных и иных услуг органами

местного самоуправления Калевальского муниципального района

и подведомственными им учреждениями

ЭТАПЫ

ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ) В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

| Содержание этапа |  | Предельные сроки реализации этапа |
| --- | --- | --- |
| I этап | размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) | до 1 декабря 2010 г. |
| II этап | размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде | до 1 января 2011 г. |
| III этап | обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | до июля 2012 г. |
| IV этап | обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции) | до 1 января 2013 г. |
| V этап | обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом | до 1 января 2014 г. |