РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН"

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.04.2014 г. № 150

п. Калевала

Об утверждении Плана-графика основных мероприятий по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Калевальском муниципальном районе на 2014 год

В соответствии с Соглашением между Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия  и Администрацией Калевальского муниципального района о взаимодействии по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на территории Калевальского муниципального района,

Администрация Калевальского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План – график основных мероприятий на 2014 год по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Калевальском муниципальном районе.

2. Ответственным за исполнением мероприятий Плана-графика назначить заместителя Главы Администрации Калевальского муниципального района И.В.Кузьмину.

Исполняющий обязанности  Главы Администрации

Калевальского муниципального района 	                                                     Н.И. Станкевичус

Утвержден

постановлением Администрации

Калевальского муниципального района

от 01.04.2014 г.  № 150

План – график

основных мероприятий на 2014 год по реализации

приоритетного национального проекта

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

в Калевальском районе

п. Калевала

| № п/п | Название мероприятия | Ответственный | Начало работы | Окончание работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Стимулирование развития жилищного строительства.

- Реализация комплекса мер, направленных на снижение стоимости строительства 1 кв.м. жилья.

| 1.1 | Реализация на территории Калевальского муниципального района Программы «Ликвидация административных барьеров в строительстве Республики Карелия на 2011 – 2015 годы» | Администрация Калевальского муниципального района – отдел архитектуры и градостроительства, поселения района | 1 кв. 2014 года | 4 кв. 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Повышение доступности жилья.

- Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

| 2.1 | Ведение информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению цели и задач подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» в Республике Карелия на 2011-2015 годы и вопросов по ее реализации | Администрация Калевальского муниципального района – отдел архитектуры и градостроительства, поселения района | 1 кв. 2014 года | 4 кв. 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Предоставление отчетов о ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | Администрация Калевальского муниципального района – отдел архитектуры и градостроительства | 1 кв. 2014 года | 4 кв. 2014 года |
| 2.3 | Формирование списков молодых семей-участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году | Администрация Калевальского муниципального района – отдел архитектуры и градостроительства | 1 кв. 2014 года | 3 кв. 2014 года |
| 2.4 | Организация работы по проверке документов на соответствие требованиям о включении в число участников подпрограмм | Администрация Калевальского муниципального района – отдел архитектуры и градостроительства | 1 кв. 2014 года | 4 кв. 2014 года |
| 2.5 | Обеспечение контроля за предоставлением субсидий молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» | Администрация Калевальского муниципального района – отдел архитектуры и градостроительства | 1 кв. 2014 года | 4 кв. 2014 года |
| 2.6 | Мониторинг хода реализации молодыми семьями-претендентами Свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Администрация Калевальского муниципального района – отдел архитектуры и градостроительства | 1 кв. 2014 года | 4 кв. 2014 года |
| 2.7 | Заключение соглашения с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2014 году | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Администрация Калевальского муниципального района | 2 кв. 2014 года | 3 кв. 2014 года |

Увеличение объемов жилищного строительства, в том числе

жилья экономического класса.

- Увеличение объемов жилищного строительства.

| 3.1 | Заключение соглашения с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики о взаимодействии по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на 2014 год. | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Администрация Калевальского муниципального района | 1 кв. 2014 года | 2 кв. 2 014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Обеспечение ввода жилья на территории муниципального образования в соответствии с целевым показателем, установленным Соглашением о реализации национального проекта на 2014 год. | Администрация Калевальского муниципального района, отдел архитектуры и градостроительства | 1 кв. 2014 года | 4 кв. 2014 года |
| 3.3 | Создание и ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | Администрация Калевальского муниципального района, отдел архитектуры и градостроительства | 1 кв. 2014 года | 4 кв. 2014 года |
| 3.4 | Формирование земельных участков для аукционов под жилищное строительство | Администрация Калевальского муниципального района, отдел архитектуры и градостроительства | 1 кв. 2014 года | 4 кв. 2014 года |

Направление: Повышение качества жилищного фонда

и коммунальной инфраструктуры

4. Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Калевальского

муниципального района.

| 4.1 | Контроль за ходом реализации региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Калевальского муниципального района на 2014 год. | Администрация Калевальского муниципального района, отдел перспективного развития территории | 1 кв. 2014 года | 4 кв. 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Расселение граждан из аварийного жилищного фонда.

| 5.1 | Контроль за ходом реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2015 годы | Администрация Калевальского муниципального района, отдел архитектуры и градостроительства | 1 кв. 2014 года | 4 кв. 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Контроль за ходом реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» | Администрация Калевальского муниципального района, отдел архитектуры и градостроительства, отдел перспективного развития территории | 1 кв. 2014 года | 4 кв. 2014 года |
| 5.3 | Подготовка отчетов о реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация Калевальского муниципального района, отдел архитектуры и градостроительства | 1 кв. 2014 года | 4 кв. 2014 года |

6. Подготовка и проведение организационно-информационных мероприятий.

| 6.1 | Проведение рабочих совещаний, жилищных штабов, заседаний рабочих групп | Администрация Калевальского муниципального района, отдел архитектуры и градостроительства, поселения района | В течение года | В течение года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Работа с обращениями муниципальных образований и граждан | Администрация Калевальского муниципального района, поселения района | В течение года | В течение года |
| 6.3 | Подготовка материалов для электронных и печатных СМИ | Администрация Калевальского муниципального района, поселения района | В течение года | В течение года |
| 6.4 | Размещение информации на официальном сайте муниципального образования | Администрация Калевальского муниципального района, поселения района | В течение года | В течение года |

7. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий

граждан, установленных федеральным законодательством.

| 7.1 | Ведение информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению цели и задач подпрограммы и вопросов по ее реализации | Администрация Калевальского муниципального района, поселения района | 1 кв. 2014 года | 4 кв. 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | Формирование списков участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» на 2014 год | Администрация Калевальского муниципального района, поселения района | 1 кв. 2014 года | 3 кв. 2014 года |
| 7.3 | Контроль за ходом реализации подпрограммы, в том числе за включением в число участников граждан | Администрация Калевальского муниципального района, поселения района | 1 кв. 2014 года | 4 кв. 2014 года |