В рамках соглашения о взаимодействии Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия и Администрации Калевальского муниципального района по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» на территории Республики Карелия на 2014 год определен муниципальный целевой показатель — годовой объем ввода жилья на территории района - 2200 кв.м. Фактически введено в эксплуатацию 4 индивидуальных жилых дома в п. Калевала общей площадью 347,5 кв. м.,  что составляет 15,8%  от целевого показателя. Строительство на территории района осуществляется силами индивидуальных застройщиков  с привлечением собственных средств и кредитов. В связи с финансовыми затруднениями застройщики не могут завершить строительство в короткие сроки. По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» строится один индивидуальный жилой дом в д. Юшкозеро, который планируется ввести в эксплуатацию в I-II квартале 2015 года.

Тел.: (81454)41157