Администрация Калевальского муниципального района  информирует.  Что на территории Калевальского муниципального района завершена работа по внесению данных в АИС «Реформа ЖКХ» по многоквартирным домам, признанным аварийными до 01.01.2012 года;

Назначены специалисты администраций, ответственные за ввод данных в систему «Реформа ЖКХ» за курирование вопросов реализации Указа № 600 в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

Переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 01.01.2012 г.,  по Калевальскому муниципальному району запланировано на 2015 и 2016 гг.

В настоящее  время формируется земельный участок под строительство 19-квартирного жилого дома в п. Калевала (сделана кадастровая съемка участка). Определено количество однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир.

Применяемый поселениями района механизм в целях расселения  ликвидации аварийного жилищного фонда поселения, предоставление муниципального жилья по социальному найму.