Информация Администрации Калевальского муниципального района

о ходе исполнения поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации 2012 года

Указ Президента Российской Федерации – от 7 мая 2012 года N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»  (http://www.visitkalevala.ru/otkrytye-dannye/ukazy-prezidenta-rossijskoj-federacii-ot-7-maja-2012-goda/ukazy-prezidenta-rossijskoj-federacii-ot-7-maja-2012-goda/ )

Региональная нормативная база, являющаяся основанием для достижения этих показателей (Содержит ссылку на текст нормативного акта, в том числе тексты нормативных актов органов местного самоуправления в Республик Карелия) http://www.gov.karelia.ru/Legislation/lawbase.html?lid=12875; http://xn--h1acdfggncfk.xn--p1ai/deyatelnost/realizaciya_ukazov_prezidenta_rossijskoj_federacii/  ; http://xn--h1acdfggncfk.xn--p1ai/deyatelnost/realizaciya_zhiliwnyj_programm/gosudarstvennaya_programma_respubliki_kareliya_obespechenie_dostupnym_i_komfortnym_zhilem_i_zhiliwnokommunalnymi_uslugami_na_201/  ; http://xn--h1acdfggncfk.xn--p1ai/deyatelnost/realizaciya_zhiliwnyj_programm/ .

Представление информации об исполнении Указа в соответствии с формой, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 15 июля 2014 года №443р-П:

| № п/п | Показатель | Периодичность разработки статистических данных | Единица измерения | Контрольный срок достижения (в соответствии с Указами) | Плановое значение целевого показателя, установленного |  |  |  | Фактически достигнутое значение показателя за I полугодие 2016 года | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Указами | отраслевыми дорожными картами |  | региональными дорожными картами |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Указ Президента Российской Федерации № 600 от 7 мая 2012 г. «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | годовая | проценты | 2017 год | 30 | 21 | 27 |  | 21,34 |  |
| 30 | Количество лет, необходимых семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (Создание для граждан РФ возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет) | годовая | лет | 2018 год | Не более 15 лет | 2,3 | 2,73 |  | 3,15 | Достигнутый уровень является предварительным, так как статистические данные за 1 квартал 2016 года будут предоставлены Карелиястатом не ранее 2 квартала 2016 года |
| 31 | Средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья эконом-класса (Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса) | годовая | рублей, в процентах к 2011 году | 2018 год | Снижение на 20 % | 52 657,8 13,7% | 40145 13,8% |  | 40145 3,2% |  |
| 32 | Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса | годовая | млн.кв.м., в процентах к 2011 году | 2018 год | Увеличение не менее чем на 20% | Не данных | 0,0484 438,1 |  | 0,01308 118,5 | Выполнение показателя планируется за счет выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда В п. Калевала в 2016 году запланировано строительство 8-ми кв. жилого дома, в 2017 – 11-ти кв. жилого дома в п. Куусиниеми |
| 33 | Отношение числа российских семей, которые приобрели, или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия (Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам российских семей, желающим улучшить свои жилищные условия) | годовая | проценты | 2020 год | 60 |  | 8 |  | 10,99 | Значение рассчитано с нарастающим итогом с 2011 года (2011г. – 0,88%, 2012- 1,2%, 2013 г. – 1,4%, 2014 г. 2,28%, 2015 г. -3,08%, I кв 2016 – 0,95%, 2 кв 2016 – 1,2%) |

Ссылка на раздел Официального интернет-портала Республики Карелия «Указы и поручения президента Российской Федерации»

( http://www.gov.karelia.ru/Leader/Prior/pres.htm)

План работы (содержит сведения о планируемой работе, направленной на достижение показателей)

http://www.visitkalevala.ru/omsu/administrativnye-reglamenty/ ;

Отчеты о работе (содержат сведения о результатах работы, направленных на достижение показателей)

http://www.visitkalevala.ru/otkrytye-dannye/ukazy-prezidenta-rossijskoj-federacii-ot-7-maja-2012-goda/ispolnenie-poruchenij-soderzhacshihsja-v-ukazah-prezidenta-rossijskoj-federacii-ot-7-maja-2012-g-596-606/

Протоколы (заседания рабочих групп, совещаний, встреч по вопросам о работе, направленной на достижение показателей)

Органам исполнительной власти: ссылка на раздел Официального интернет-портала Республики Карелия «Единая виртуальная приемная органов исполнительной власти Республики Карелия» (http:/www.gov.karelia.ru/gov/request/about.html, для обращений граждан). Орган местного самоуправления Администрация Калевальского муниципального района «Интернет - приемная» (http://www.visitkalevala.ru/internet-priemnaja/, для обращения граждан)