РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАЛЕВАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН»

# СОВЕТ  КАЛЕВАЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от  25.07.2013 г.  № ХХХX–II-543

п.Калевала

О ходе подготовки образовательных учреждений Калевальского муниципального района к новому 2013 – 2014 учебному году

Заслушав информацию Ананич В.В., директора   муниципального бюджетного учреждения «Управление образования Калевальского муниципального района»                             «О  подготовке учреждений образования  Калевальского  муниципального района  к   новому   2013 -  2014  учебному  году»

Совет Калевальского муниципального района РЕШИЛ:

1. Принять информацию «О ходе подготовки к новому 2013 – 2014 учебному году» к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных учреждений Калевальского муниципального района  завершить подготовку объектов образования                  к 15 августа 2013 года.

3. Контроль выполнения данного решения возложить на  директора муниципального бюджетного учреждения «Управление образования Калевальского муниципального района» Ананич В.В.

Глава Калевальского муниципального района:	         Г.И.Филиппов

Исполнитель: Ананич В.В.

Рассылка: дело-1, Управление образования -1, образовательные учреждения - 11

Приложение

к  решению Совета

Калевальского муниципального района

от 25.07.2013 № XXXX-II-543

Информация о ходе подготовки образовательных учреждений

Калевальского муниципального района к новому 2013 – 2014 учебному году.

В образовательных учреждениях  активно идет подготовка к новому учебному году.

Продолжается работа по созданию безопасных условий для всех участников образовательного процесса, соответствующих современным требованиям.

Решением Совета Калевальского муниципального района от 27.09.2011 г. № XX-II-299, с учетом изменений от 28.03.2013 года № XXXVIII-I-418 утвержден план мероприятий комплексной безопасности образовательных учреждений Калевальского муниципального района на 2013 – 2018 годы, куда вошли,  в основном, мероприятия по устранению нарушений Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Первоочередные мероприятия по предписаниям надзорных органов будут выполнены к началу нового учебного года. На эти цели предусмотрено - 1 146,6 тысяч рублей. Средства местного бюджета доводятся до образовательных учреждений. Деньги осваиваются.

Выполнение плана мероприятий комплексной безопасности образовательных учреждений Калевальского муниципального района на 2013-2014 учебный год.

| учреждения | мероприятия | запланированные финансовые средства(тыс.руб) | Освоение финансовых средств( тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| МБОУ Калевальская СОШ | ремонт ограждения | 220,0 | в работе |
|  | устройство створки распашной двери | 1,5 | 1,5 |
|  | ремонт поэтажных перил | 30,0 |  |
|  | обеспечить наличие сидений на унитазах | 2,0 | 2,0 |
|  | оборудование дополнительного пожарного выхода цокольного этажа | 100,0 | 100,0 |
| МБОУ Боровская СОШ | обеспечить достаточным количеством посуды | 30,0 | 30,0 |
|  | установка бактерицидных ламп | 6,0 | 6,0 |
|  | обеспечить наличие сидений на унитазах | 12,0 | 12,0 |
|  | обеспечение механической вытяжной вентиляцией в туалетах и мастерских | 68,0 | в работе |
| МБДОУ Детский сад п. Боровой | оплата работ по ремонту внутренних сетей водоснабжения и канализации | 72,8 | 72,8 |
|  | оплата работ по ремонту кровли на пищеблоке | 96,6 | 96,6 |
| МБОУ Луусалмская СОШ | оборудовать пищеблок вытяжной вентиляцией | 30,0 | в работе |
| МБОУ Юшкозерская СОШ | установка бактерицидных ламп | 9,0 | в работе |
|  | обеспечение цельнометаллическими столами | 12,0 | в работе |
|  | обеспечение достаточным количеством умывальников и унитазов | 15,0 | в работе |
|  | ремонт АПС | 20,0 | в работе |
|  | обеспечение механической вытяжной вентиляцией в туалетах и мастерских | 95,0 | в работе |
| МБОУ Кепская СОШ | обеспечить беспрерывную подачу холодной и горячей воды | 40,0 | в работе |
| МБДОУ Детский сад №3 | замена светильников | 15,0 | 15,0 |
|  | замена электропроводки | 7,9 | 7,9 |
|  | замена огнетушителей | 35,0 | 20,96 |
| МБОУДОД Калевальский РДДТ | перезарядка огнетушителей и ТО | 5,0 |  |
| МБДОУ Детский сад №2 | перезарядка огнетушителей и ТО | 18,0 | 5,8 |
|  | строительство забора | 120,0 | 79,95 |
|  | лестничная клетка не отделена перегородками с дверьми, оборудованными устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах | 50,0 | 19,6 |
|  | оборудовать пищеблок вытяжной вентиляцией | 30,0 | 79,6 |
| МБОУДОД «Калевальская РДМШ» | перезарядка огнетушителей и ТО | 6,0 |  |
| Итого |  | 1146,8 | 550,0 |

Также в районе утвержден  Постановлением Администрации Калевальского муниципального района  от 26.06.2013года № 259 план мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.

Выполнены следующие мероприятия

| МБОУ Луусалмская ООШ | ремонт тротуара | 14, 28 |
| --- | --- | --- |
| МДОУ Детский сад №3 | строительство забора | 34 |
|  | приобретение электрокотла | 43,2 |
| МБОУ Кепская СОШ | ремонт печей | 19,5 |
| Итого |  | 110,98 |

Наш район третий год участвует в Проекте модернизации системы общего образования. Подписано соглашение № 3704/11/01-18/ от 17.05.2013 года между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Калевальского муниципального района. В этом году району предоставлена субсидия в сумме 2967,9 тыс. рублей. Софинансирование местного бюджета составляет 148,4 тыс. рублей. В район поступил транш в размере 1, 4 млн. рублей.  На эти средства будет закуплено компьютерное оборудование для первоклассников 4–х школ района. Также из средств модернизации выделены средства на обновление компьютерного оборудования для проведения итоговой аттестации 9–классников (лабораторные комплекты по физике и химии, а также аппаратура для проведения итоговой аттестации по английскому языку).

В настоящее время выполнены технические характеристики компьютерного оборудования, заключены договоры на приобретение компьютерного оборудования для первоклассников  ( Боровской, Юшкозерской, Луусалмской школ) на общую сумму-553,0 тыс. руб, а также объявлен конкурс на приобретение компьютерного оборудования для Калевальской школы на сумму – 627,45 тыс. руб.

Состоялся аукцион на замену 78 окон в Калевальской школе. Подрядчиком,  выполняющим замену окон, является  ООО «СП-Окна +». Подрядчики уже работают в районе.

В настоящее время в образовательных учреждениях ведутся ремонтные работы.

| Образовательное учреждение | Проведенная работа |
| --- | --- |
| МБОУ Калевальская СОШ | - 1. Выполнен косметический ремонт пищеблока. - 2. Произведен ремонт кабинетов подвального помещения. |
| МБОУ Кепская СОШ | Идет ремонт печей во всем здании школы и косметический ремонт кабинетов. |
| МБОУ Юшкозерская СОШ | Заменена дверь в школьную столовую. |
| МБОУ Боровская СОШ | - Частичный косметический ремонт кабинетов. - Установлены бактерицидные лампы. - Идут работы по установке вытяжной вентиляции для туалетов и мастерских. |
| МБОУ Луусалмская ООШ | 1.Косметический ремонт в здании детского сада. 2.заказаны биотуалеты. |
| МБДОУ «Детский сад № 2 п. Калевала» | - 1. По 1. построен забор. 2.выполнен косметический ремонт (поклеены обои, покрашены полы, ремонт пищеблока). - 3. 3 3.приведены в порядок участки (покрашены). - 4. В в здании сада на Вяйнемейнена,10 очищен чердак. |
| МБДОУ «Детский сад п. Боровой» | - 1. Выполнен косметический ремонт пищеблока. - 2. 2.произведена реконструкция мойки. - 3 3. выполнена часть работ по ремонту внутренних сетей и канализации. |
| МБОУ ДОД Калевальская РДМШ | - 1. Выполнен косметический ремонт (покрашены полы, побелены печи). - 2. Заменена входная дверь. |

Кроме бюджетных средств,  при подготовке к новому учебному году руководители учреждений активно работают со спонсорами, так в МБОУ Боровской СОШ приобретена краска для проведения косметического ремонта всех кабинетов, в Боровской детский сад доставлено новое сантехническое оборудование.

Такую же работу проводят и остальные руководители.

Предварительная приемка образовательных учреждений запланирована на 15-16 августа. Руководителям образовательных учреждений рекомендовано к этому времени завершить подготовку к новому учебному году.

Окончательная приемка пройдет планово 22-23 августа 2013 года.