ИНФОРМАЦИЯ

Об итогах отопительного периода 2013/2014г..г. и задачах по подготовке к осенне-зимнему сезону 2014/2015 г.г. в Калевальском муниципальном районе

На   территории   Калевальского   муниципального   района расположены 9 муниципальных котельных : 5 котельных в пос. Калевала, 1 в пос.Боровой, 1 в п.Новое Юшкозеро, 1 в дер. Юшкозеро, 1 в пос. Луусалми.

Из 9-и котельных  обеспечены резервными источниками энергоснабжения 6 котельных, не обеспечены резервными источниками энергоснабжения 3-и котельные (п.Боровой, д.Юшкозеро, п.Луусалми)

Отопление в 2013/2014 годах осуществлялось предприятиями ООО «Калевальские коммунальные системы» - в посёлке Калевала (5 котельных) и ООО «Карелэнергоресурс» - в посёлках Боровой, Новое Юшкозеро, Луусалми, деревне Юшкозеро (4 котельных). Все котельные были своевременно подготовлены  к осенне-зимнему периоду.

В Боровском, Юшкозерском и Луусалмском сельских поселениях договоры аренды имущества заключены с ООО «Карелэнергоресурс» (Генеральный директор Д.С.Матвиец), в Калевальском городском - ООО «Калевальские коммунальные системы» ( Генеральный директор П.В.Акользин)

Отопительный сезон 2013-2014 гг в Калевальском районе в целом прошёл безаварийно.

В январе месяце 2014 года  имела место аварийная ситуация в п.Луусалми  по причине отключения электроэнергии (из-за обрыва провода на высоковольтной линии).  В связи с этим была остановлена работа в котельной, что привело в свою очередь к размораживанию  системы  отопления  в Луусалмской школе. Благодаря помощи ОАО «ПСК» был оперативно доставлен дополнительный резервный источник электроснабжения и разморозки отопления на других объектах удалось не допустить.   В целях обеспечения учебного процесса в кратчайшие сроки  была произведена замена отопительного оборудования в Луусалмской  школе (трубы, батареи).

О начале отопительного периода 2013/2014г.г в Калевальском районе изданы следующие нормативно-правовые акты:

Калевальское городское поселение - распоряжение № 44-р от 18 сентября 2013 года о начале регулярного отопления с 00 часов 20 сентября 2013 года,

Боровское сельское поселение- Постановление № 85 от 26 сентября т.г. о начале регулярного отопления с 00 часов 26 сентября 2013 года,

Юшкозерское сельское поселение- Распоряжение № 45-р от 20 сентября т.г. о начале регулярного отопления деревни Юшкозеро и пос. Н. Юшкозеро с 00 час. 22 сентября т.г.

Луусалмское сельское поселение - Постановление № 27-П от 17 сентября т.г. о начале регулярного отопления с 00 часов 26 сентября т.г.,

Потребность в дровах для котельных района на отопительный сезон составляет -31,1 т. кбм., договоры заключены на полный объем поставки дров , в том числе:

Калевальское городское поселение - 13,2 тыс куб.м,

Боровское сельское поселение 13,2 тыс.куб.м,

Юшкозерское сельское поселение  4,5 тыс.куб.м

Луусалмское сельское поселение 0,9 тыс.куб.м

- ООО«Калевальские коммунальные системы» - заключены договоры на 13,3 т.куб.м с ООО «Сведвуд Карелия» самовывоз по цене 391рубль 76 копеек.

- ООО «Карелэнергоресурс» - заключены договоры всего  - щепа 1,4 тыс. кбм;  дрова 13 тыс.кбм

из них:

заключены договоры на поставку дров :

ООО «Боровское ЖКХ»  	щепа 1400 кбм (1469 руб.кбм)

дрова 1100кбм(814 руб.кбм)

ООО «Лесоптторг»		дрова 2270 кбм (935,20 руб.кбм)

6160 кбм (1090 руб.кбм)        Всего 8 430 кбм

ИП «Воронин»		дрова 1345 кбм (950 руб кбм)

По состоянию на 19 мая т.г. в котельные района поставлено щепы и дров в количестве 23,4 тыс.куб.м

Все мероприятия были  выполнены  к началу отопительного сезона полностью, согласно утвержденного сводного Плана подготовки объектов ЖКХ Калевальского муниципального района к ОЗП 2013/2014 г.г.(утвержден Советом Калевальского муниципального района от 16.05.2013 г. № ХХХV111-11-538),.

В рамках Плана подготовлены:

- тепловые сети – 22,2 км.,

- заменено ветхих тепловых сетей – 0,7 км.,

- водопроводные сети – 24,1 км.,

- электросети – 360,48 км.,

- заменено ветхих электосетей – 11,5 км..

- жил.фонд – 237,4 тыс.кв.м.,,

- произведен капитальный ремонт жил.фонда – 1,97 тыс.кв.м…

- подготовлено 18 объектов социальной сферы,

- подготовлены объекты ЖКХ( ВОС, КОС, КНС) – 12 ед.,

- проведено 8 противоаварийных тренировок,

- создано аварийного запаса – 130,0 тыс.руб.

-заменено котельное оборудование на котельной д.Юшкозеро и п.Калевала (котельная средней школы)

На территории района расположено 53 социально-значимых объекта, так в пос.Калевала-36, пос. Боровой - 6, п. Н. Юшкозеро -2, дер.Юшкозеро-4,пос.Луусалми -5. Все объекты функционируют в рабочем режиме.

На подготовку  к ОЗП 2013/2014 г.г. муниципальным образованиям были  выделены субсидии из республиканского бюджета  для ремонта объектов ЖКХ в сумме 4,6 млн.рублей, софинансирование бюджетов поселений на эти цели составило 219, 3тыс. руб., которые были полностью освоены поселениями.

Выполнение ремонтных  работ объектов ЖКХ в разрезе поселений:

- Калевальское городское поселение – 876 977,63 руб.(замена котла в котельной средней школы в п.Калевала по.ул.Руны Калевалы), софинансирование – 46 157,35 руб.

- Боровское сельское поселение – 1 327 467,41 руб.(ремонт теплотрассы по ул. Надежды в п.Боровой), - 418 845,50 руб.(ремонт теплотрассы по ул. Октябрьская в п.Боровой),

софинансирование – 91 912,12 руб.

- Юшкозерское сельское поселение – 1 092 500 ,00 руб.(замена котельного оборудования в котельной д.Юшкозеро), - 440 300,00 руб.(ремонт теплотрассы по ул. Железнодорожная в

п.Новое Юшкозеро). софинансирование – 57500 руб.

- Луусалмское сельское поселение – 451 235,53 руб.(ремонт теплотрассы по ул.Советской в п.Луусалми), софинансирование -23 749,00 руб.

Кроме того, предприятиями ЖКХ и управляющими компаниями в целом по району на подготовку к ОЗП 2013/2014 г.г.  было затрачено собственных денежных средств  в сумме -  3,4 млн.руб., на приобретение нормативного запаса топлива – 5,4 млн.руб.

Согласно Постановлению Правительства Республики Карелия от 18.02.2013 года № 49-П  Калевальскому муниципальному району на осуществление первоочередных мероприятий по выполнению поступивших в период избирательной кампании наказов , на 2013 год выделено 1 316 тыс.рублей.

Боровскому сельскому поселению выделено 761 т. р. на разработку проектно-сметной документации котельной п.Боровой. Фактически оплата прошла частично 434 тыс.рублей.(остаток 327 т.р.)

Юшкозерскому сельскому поселению – 428 тыс.рублей., использованы полностью на пожарную безопасность – 20 т.рублей; на благоустройство поселков – 408 т.рублей

Луусалмскому сельскому поселению – 127 тыс.рублей,  так же освоены в полном объеме на приобретение триммера (д.Войница) – 8 т.р.; приобретение сварочного аппарата 20т.р.; реконструкцию отвала для трактора 50 т.р.; на приобретение для уличного освещения (лампы, светильники, таймеры и т.д.) – 49 т.р.

В 2013 году администрации поселений Калевальского муниципального отказались от участия в реализации региональной адресной Программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов». В рамках данной Программы поселениям увеличилась доля софинансирования  местных бюджетов (поселений) с 5% до 15%, что непосильно для бюджетов поселений. Ранее по данной программе в Калевальском городском поселении отремонтированы 3 многоквартирных дома, в том числе 2 неблагоустроенных, а в  Боровском сельском поселении осуществлен капитальный ремонт в 10 многоквартирных домах.

Кроме того, в муниципальных бюджетных организациях проведены мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие, проведены текущие ремонты зданий в целях повышения тепловой защиты, установлен прибор учета тепловой энергии, проведены ревизии систем отопления, водоснабжения, электрооборудования. Затрачено 2 700 тысяч рублей, из них 1 182 т.р. из республиканского бюджета.

О дате окончания отопительного периода 2013-2014 года в поселениях приняты нормативно-правовые акты:

- Калевальское городское поселение – распоряжение № 36-р  19.05.2014 года (22.05.2014 с 00 часов)

- Боровское сельское поселение – постановление № 60 от 20.05.2014 года (22 мая 2014г. с 00 часов)

- Юшкозерское сельское поселение – постановление № 12 от 20.05.2014 года (21 мая 2014г. с 00 часов)

- Луусалмское сельское поселение – постановление № 11-П от 20.05.2014 года (21 мая 2014г. с 00 часов)

В целях  своевременной подготовки и прохождения предстоящего отопительного сезоны 2014-2015 гг.  при Администрации Калевальского  муниципального района создана комиссия  по подготовке и проведению ОЗП 2014-2015 гг ( Постановление Калевальского муниципального района  № 189 от 22.04.2014 г.).  Разработан и утверждён План работы комиссии.  Всеми поселениями  района разработаны и утверждены Планы мероприятий по подготовке к предстоящему  отопительному сезону.  Подготовлен сводный  План мероприятий Калевальского муниципального района по подготовке  к ОЗП 2014-2015 г.

Средств республиканского бюджета и бюджетов поселений на ОЗП 2014/2015 годы не предусмотрено.

Советом  Калевальского района в целях подготовки  к отопительному сезону 2014/15

было принято решение совета от 27.02.2014 года №VI-III-82 :

- о приобретении резервных источников электроснабжения для п.Новое-Юшкозеро;

- об оплате разработки проектно-сметной документации на объект «Котельная в п.Боровой»

- об оплате проектно-сметной документации «Замена магистральных сетей теплоснабжения при строительстве котельной п.Боровой»

- приобретение автомобиля Автоцистерна для п.Луусалми

- о приобретении и установке приборов учета тепловой энергии (школы п.Юшкозеро, п.Луусалми, ДДУ п.Новое Юшкозеро)

- о направлении денежных средств   на  подготовку  социальных учреждений района ( общеобразовательные учреждения, учреждения культуры)  - 1,7 млн. рублей.