Информация по подготовке образовательных учреждений

к 2015-2016 учебному году.

С 1 сентября   2015 года в Калевальском районе  функционируют: 5  школ( 2- основные,3-средние, проведена процедура изменения вида Кепской школы),3 дошкольные образовательные учреждения, и 3 организации дополнительного образования детей (Дом детского творчества, ДЮСШ и Калевальская районная детская музыкальная школа). Все образовательные учреждения имеют лицензии и государственную аккредитацию.

К 20.08.2015 года в школах  завершилась подготовка к новому 2015 -2016 учебному году. Продолжалась работа по созданию безопасных условий для всех участников образовательного процесса,  соответствующих современным требованиям. Мероприятия, которые вошли в план подготовки в основном были  направлены на выполнение предписаний ГОСПожнадзора и Роспотребнадзора. На эти цели Постановлением Администрации Калевальского муниципального района было выделено более 1,5 млн.рублей.

Информация о выполнении плана мероприятий подготовки образовательных учреждений Калевальского муниципального района на 2015 – 2016 учебный год.

| Учреждение | Мероприятие | Запланировано | Освоено | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ Калевальская СОШ | Установка проточных нагревателей | 41 000 | 40 999,08 | 100 % |
|  | Ремонт пола в актовом зале | 102 000 | 73 828 | 100 % |
|  | Приобретение люминисцентных ламп, светильников, сушилок для рук | 31 200 | 30 900 | 100 % |
|  | Заправка огнетушителей | 6000 | 5400 | 100 % |
|  | Приобретение строительных материалов для реконструкции 2 крылец пожарного выхода | 12 800 | 10 910 | 100 % |
|  | Установка теплосчетчика | 100 000 | 4 500 | Предоплата на проектные работы |
| МБОУ Боровская СОШ | Проведение ремонта в помещении туалета | 180 000 | 54,0 | 30 % предоплата |
| МБОУ Юшкозерская СОШ | Обеспечение механизированной подводкой горячей и холодной воды в туалетах и буфетных дошкольных групп | 57 000 | 57 000 | 100 % |
|  | Частичное приведение параметров освещенности на рабочих местах учащихся в соответствии с требованиями САнПИн | 57 000 | 57 000 | 100 % |
|  | Обеспечение наличия внутренней системы канализации в помещения дошкольных групп | 20 000 | 20 000 | 100 % |
|  | Установка бактерицидных ламп | 14 000 | 14 000 | 100 % |
|  | Закупка бруса | 6 000 | 6 000 | 100 % |
| МБОУ Луусалмская школа | Оборудование классных досок софитами | 25 000 | 30 800 | 100 % |
|  | Закупка цельнометаллических столов | 30 000 9 000 | 33 979 | 100 % |
|  | Закупка раковин |  |  |  |
|  | Установка теплосчетчика | 100 000 | 49 905,50 | 50 %, внесена предоплата |
|  | Приведение освещения в классах в соответствие с нормой | 15 000 | 6 000 | 40 % |
|  | Приобретение огнетушителей | 4 000 | 4 000 | 100 % |
| МБОУ Кепская ООШ | Оборудование внутренней канализацией | 120 000 | 120 623 | 100 % |
| МБДОУ «Детский сад № 2 п. Калевала» | Приобретение и установка светильников | 31 200 | 31 200 | 100 % |
|  | Замена электросчетчиков | 10 220 | 10 220 | 100 % |
|  | Утепление пристройки забора воды | 17 900 | 17 900 | 100 % |
|  | Установка задвижки в системе вентиляции | 3 200 | 3 200 | 100 % |
|  | Приобретение насосной станции | 9 800 | 9 800 | 100 % |
|  | Сантехнические работы | 27 680 | 27 680 | 100 % |
|  | Установка теплосчетчика | 100 000 | 30 000 | 30 %, внесена предоплата |
|  | Приобретение посуды | 30 000 | 30 000 | 100 % |
| МБДОУ «Детский сад № 3 п. Калевала» | Замена чугунной плиты | 6 000 | 6 000 | 100 % |
|  | Частичный ремонт кровли | 4 000 | 4 000 | 100 % |
|  | Замена выключателей и распределительных коробок | 2 000 | 2 000 | 100 % |
|  | Частичная замена электропроводки | 15 000 | 15 000 | 100 % |
|  | Замена линолеума в раздевалках | 20 000 | 20 000 | 100 % |
| МБДОУ «Детский сад п.Боровой» | Замена пола и напольного покрытия в помещении для переодевания детей | 50 000 | 29 700 | 100% |
|  | Замена напольного покрытия в старшей и средней группах | 50 000 | 25 000 | 100% |
| МБОУ ДОД Калевальская РДМШ | Устройство входного проема, крыльца с навесом и пандусом, устройство наружной противопожарной лестницы | 100 000 | 100 000 | 100 % |
| МБОУ ДО «Калевальский РДДТ» | Закупка и установка фильтров для воды | 21 000 | 27 500 | 100 % |
|  | Замена проточных водонагревателей в туалетах | 6 500 |  |  |
| МБОУ ДОД «Калевальская РДЮСШ» | Строительство туалета в здании п. Калевала | 25 000 | - | 100% |
|  | Установка водонагревателя в спорткомплексе | 6 000 | 6 000 | 100 % |

Все запланированные мероприятия были выполнены, за исключением ремонта туалета для мальчиков в Боровской школе. Эти мероприятия будут выполнены в осенние каникулы. Продолжается работа в 3 учреждениях образования по установке теплосчетчиков. Помимо бюджетных средств, выделенных Администраций Калевальского муниципального района на подготовку к новому учебному году, руководителями образовательных учреждений проделана огромная работа по привлечению спонсорских средств. Всего было привлечено порядка 1,4 млн. рублей. На эти средства были проведены в основном косметические ремонты, закупка мебели, ламп, постельного белья, оргтехники, игрушек, а также проведен ремонт системы отопления в Луусалмской школе. Всего на подготовку учреждений потрачено около 3 млн. рублей.

Особого внимания заслуживают ремонтные работы, проведенные под руководством директоров Кепской школы, Детского сада п. Боровой и районной музыкальной школы: в неблагоустроенной с печным отоплением школе создана и оборудована современная система внутренней канализации, теплый и благоустроенный туалет. Воспитанники музыкальной школы начнут новый учебный год в современном  благоустроенном здании, где выполнен качественный косметический ремонт силами педагогов и работников данного учреждения. В МБДОУ «Детский сад п. Боровой» полностью произведена замена пола и напольного покрытия в групповых комнатах.

С 14 по 20 августа прошла приемка образовательных учреждений к новому учебному году, составлены акты готовности учреждений, все образовательные организации района готовы к новому учебному году.

Медицинские кабинеты.

В 2 общеобразовательных школах (Калевальской и Боровской) и МБДОУ «Детский сад № 2 п. Калевала»  есть медицинские кабинеты, имеющие лицензии и оснащенные необходимым оборудованием.  В остальных образовательных учреждениях медицинское обслуживание воспитанников и обучающихся обеспечивается на ФАП.

Подготовка к отопительному сезону.

Все образовательные учреждения Калевальского муниципального района ведут подготовку к отопительному сезону 2015-2016 года в соответствии с утвержденными планами. Из 11 образовательных учреждений района 5 учреждений подключены к центральной системе теплоснабжения,2 имеют собственную систему теплоснабжения, 3-смешанного типа и 1 – печное отопление.  В 3 учреждениях здания, которых подключены к центральному теплоснабжению(п.Калевала)  проведена промывка и опрессовка отопительной системы, а в Юшкозерской, Боровской школах и Детском саду п. Боровой данные виды работ пройдут перед налом отопительного сезона. В Кепской школе произведена закупка необходимого запаса топлива (дров) на отопительный сезон, проведены работы по ремонту системы отопления (замена системы) в МБОУ Луусалмская ООШ. Во всех образовательных учреждениях района будут разработаны паспорта готовности к работе в осеннее – зимний период  и акты проверки готовности систем теплоснабжения.

Подвоз обучающихся.

В двух школах района организован подвоз обучающихся из других населенных пунктов. Автобусы,  осуществляющие подвоз, оснащены тахографами и  системой ГЛОНАСС,  соответствуют требованиям ГОСТа к транспорту для подвоза, но требует замены автобус Калевальской школы по техническому состоянию., также идет работа по поиску водителя, соответствующего требованиям перевозки школьников.

В апреле 2015 г. проведено плановое обследование школьных автобусных маршрутов, издано Распоряжение от 30.04.2015 № 297-р «О продолжении эксплуатации временного (сезонного) автобусного маршрута на 2015 год».

Обеспечение учебниками.

В настоящее время проведена вся необходимая работа по конкурсным процедурам в школах, учебники закуплены. На новый учебный год все обучающиеся будут обеспечены учебниками в полном объеме.

Кадровый вопрос: На 1 сентября 2015 – 2016 учебного года  все вакансии по учителям закрыты. Образовательные учреждения района обеспечены педагогическими кадрами в полном объеме.

Директор МБУ «Управление образования»:                          В.В.Ананич