1. «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Мероприятия в области эксплуатации и содержание улично - дорожной сети: в течение в 2018 года Администрация Калевальского муниципального района регулярно направляла заявки в ГУП РК «Лоухское ДРСУ», ИП Лысюк Ю.И., ООО «Калевальские коммунальные системы» на Зимнее содержание автомобильных дорог – снегоотчистка, подсыпка; Летнее содержание – профилировка осуществлялась силами ГУП РК «Лоухское ДРСУ» и ООО «КЕЛОСТРОЙ».

В течение 2018 года Администрации района предъявлено 11 предписаний отделением ГИБДД ОМВД России по г. Костомукше о ненадлежащем состоянии дорожного полотна. Предписание все выполнены в установленный срок.

Был заключен договор возмездного оказания услуг с ГУП РУ «Лоухского ДРСУ» на выполнение работ по устройству водоотводной канавы по пер. Березовый до ул. Партизанской в пос. Калевала, за счет местного бюджета на сумму 95 621,00 рублей.

В августе 2018 года проведен аукцион на выполнение работ по ремонту проезда от ул. Заречной до ул. Ленина в пос. Калевала за счет местного бюджета на сумму 549 153, 00 рублей. Муниципальный контракт на данные виды работ  заключен с ГУП РК «Лоухское ДРСУ», все работы были выполнены  и приняты в установленный срок.

Проведен аукцион на выполнение работ «Ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерской в пос. Калевала».  на сумму 1 680 000, 00 рублей.  15 июня 2018 года  муниципальный контракт на данные виды работ  заключен с ООО «СК Дорстрой». Объем финансирования за счет средств бюджета Республики Карелия составил 1 344 000,00, за счет средств местного бюджета 336 000,00 рублей.

В октябре 2018 года завершены работы по строительству пешеходного моста через ручей Купоное, стоимость выполненных работ составила 239 077 рублей. Подрядчиком выступал ООО «Ск Дорстрой».

18 апреля 2019 года заключен муниципальный контракт на обслуживания автомобильных дорог местного значения Калевальского городского поселения с ООО «СК Дорстрой» до 31 декабря 2019 года.

2. «Жилье и городская среда»

2.1 По Соглашению № 47 о предоставлении в 2018 году субсидии бюджету Калевальского муниципального района для направления в бюджет Калевальского городского поселения из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2018 году было направлено 1 610 000 рублей, в т.ч. средства федерального бюджета 1 513 400,00 рублей. Софинансирование за счет средств местного бюджета по соглашению составило 96 600,00 рублей.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Калевальского  городского поселения на 2018 год» утверждена постановлением Администрации Калевальского муниципального района № 129 от 21 марта 2018 года. 13 февраля 2018 года прошло заседание общественной комиссии по обеспечению и реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории Калевальского городского поселения.  На 2018 год в программу «Формирование современной городской среды» включена дворовая территория по ул. Полевой № 1 , Красноармейская № 24 и благоустройство «Рыночной площади». 16 апреля 2018 года  общественной комиссией по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Калевальского городского поселения» состоялось обсуждение и согласование дизайн - проекта  общественной территории «Рыночной площади», где учтены  предложения и замечания жителей пос. Калевала реализуемых в рамках проекта «Формирование современной городской среды на территории Калевальского городского поселения на 2018».

5 марта 2018 года состоялось обсуждение и согласование дизайн – проекта дворовой территории по ул. Полевая, 1 и Красноармейская, 24 в пос. Калевала с жителями данных многоквартирных домов. По данному проекту заключен муниципальный контракт с ООО «Инерком» путем проведения аукциона. В обустройство дворовой территории вошли работы: установка урн, скамеек, устройство ограждения у домов 1 по ул. Полевой и 24 по ул. Красноармейской, оборудование детской площадки, установка ограждения детской площадки. Смета по данным видам работ составила 376 058,00 в т.ч. софинансирование граждан в размере 3% или 10 600,00 (предусмотрено программой).

В обустройство «Рыночной площади» в пос. Калевала вошли работы: обустройство территории под парковку автомобильного транспорта и устройство дренажа. Смета по данным видам работ составила  1 341 142,00. По данному проекту заключен муниципальный контракт с ИП Юрашев.

Все работы на 31 декабря были выполнены согласно локальным сметам.

2019 год:

Всего средств на 2019 год – 1 929 781,00 в т.ч.  субсидия из Федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и местного бюджета.

Утверждена программа постановлением Администрации Калевальского муниципального района от 09.03.2019 г., № 135 «Формирование современной городской среды на территории Калевальского  городского поселения на 2018-2024 годы». Программа размещена на сайте Администрации Калевальского муниципального района.

08 февраля 2019 года прошло заседание общественной комиссии по обеспечению и реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2019 год» на территории Калевальского городского поселения.  На 2019 год в программу «Формирование современной городской среды» включена дворовая территория по ул. Советской 32 и благоустройство 2 этапа «Рыночной площади».

26 февраля 2019 года состоялось собрание с жителями многоквартирного дома № 32 по ул. Советской в пос. Калевала по обустройству дворовой территории данного многоквартирного дома. В обустройство дворовой территории вошли следующие виды работ:

-  по минимальному перечню работ: отремонтировать дворовой проезд, установить урны – 3 шт.

- по дополнительному перечню работ: установить декоративное ограждение перед многоквартирным домом № 32 по ул. Советская в пос. Калевала, оборудовать детскую площадку.

Заключен муниципальный контракт на обустройство дворовой территории с ООО «СК Дорсрой» на сумму 300,0 рублей.

Смета по данным видам работ в стадии разработки.

По обустройству 2 этапа «Рыночная площадь» составлена локальная смета:

- Укладка брусчатки под тротуар с бордюрным камнем по периметру

- Установка шлагбаума между территорией а/стоянки и рынка

- устройство ограждения по периметру а/стоянки

- Устройство ограждения по периметру рынка.

По обустройству «Рыночная площадь» 2 этап по ул. Ленина в пос. Калевала планируется подписание муниципального контракта с ООО «СК Дорстрой».

Боровское сельское поселение

Всего средств на 2019 год 859 970,00 в т.ч. средств Федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и местного бюджета.

На 2019 год в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2019 год» включена 1 общественная территория – стадион, территория в районе Школьная  в п. Боровой и 2 дворовых территории по ул. Гористая 3, Советская, 1А.

Проекты:  «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми  коммунальными отходами» - ежегодно   все поселения  Калевальского муниципального  района  участвуют в общероссийских   акциях: проведение  экологического субботника  «Зеленая  весна», акция «Вода России». В 2019 году Администрациями  поселений  Калевальского  муниципального  района изданы  нормативно-правовые  акты о  проведении  месячников,  субботников   в рамках  проведении  вышеуказанной акции. Разработаны  графики проведения  экологических субботников, определены  объекты и территории  в поселках где проводятся  субботники, назначены ответственные  за проведение  субботников.

Результаты  проведения субботников (количество участников, место  и дата проведения, субботников, какие  организации  принимали   участие, сколько вывезено  собранного мусора) постоянно  публикуются  на сайте  Администрации  Калевальского  муниципального района и в газете  «Новости Калевалы»

По  обращению  с ТКО: на территории Калевальского  муниципального района имеется  6 действующих санкционированных свалок, общей площадью 13,2 га, на которых  размещают ТКО Во  всех  поселениях  Калевальского  муниципального  района проводится  работа по оформлению реестров площадок накопления ТКО. Во всех поселениях района проведены инвентаризации мест контейнерных площадок для временного  хранения ТКО.  По состоянию на 01.04.2019 г. во всех поселениях района разработаны и утверждены схемы размещения  контейнерных площадок   для временного  хранения ТКО. В целом  по Калевальскому муниципальному району для  выполнения мероприятий по оформлению и приведению контейнерных площадок (147 ед.) в соответствие с требованиями законодательства РФ в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения необходимо 10,3 млн.руб.

Проект «Чистая вода»: Администрацией  Калевальского муниципального района  в Министерство  строительства, ЖКХ  и энергетики РК  предоставлена  информация  в разрезе поселений (Калевальское городское поселение,  Боровское, Юшкозерское и Луусалмское сельские поселения – 50 таблиц), необходимая для  формирования отчета «О состоянии объектов  водоснабжения  на территории Республики Карелия»,  в рамках федерального проекта «Чистая вода»  национального проекта «Экология. В таблицах в разрезе поселений отражены: объекты водоснабжения, данные по предприятиям,  объемы производства, показатели качества питьевой воды и др. показатели по водоснабжению. В п. Калевала планируется  строительство ВОС,  на разработку проектно – сметной  документации (ПСД )  из бюджета  Республики Карелия  выделены денежные  средства  в  сумме 2,3 млн.руб.,  софинансирование  0,15 млн.руб.