РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

"КАЛЕВАЛЬСКИЙ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ  РАЙОН"

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛЕВАЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.05.2020 г. № 190

п. Калевала

Об утверждении плана – графика реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Калевальского городского поселения.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», руководствуясь Уставом муниципального образования  «Калевальский национальный район» и уставом муниципального образования «Калевальское городское поселение»,

Администрация Калевальского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план-график реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Калевальского городского поселения.

2. Данное постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в официальном бюллетене «Вестник муниципального образования «Калевальское городское поселение» и размещению на странице Калевальского городского поселения на официальном сайте Калевальского муниципального района в сети Интернет.

Исполняющий обязанности Главы Администрации

Калевальского муниципального района	                                                               Ю.В. Кононова

Исп. Батина В.А.

Рассылка: дело-1, ОЖКХ-1, на сайт-1.

Утвержден постановлением

Администрации Калевальского

муниципального района

от 18.05.2020 г., № 180.

План-график

реализации мероприятий федерального проекта

«Формирование комфортной городской среды» на территории

____Калевальского городского поселения__________

(согласно п.4 протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в

субъектах Российской Федерации федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская

среда» под председательством Заместителя Министра строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации М.Б. Егорова)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. | 31.10.2020 |
| 2 | Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году. | 31.12.2020 |