**Комфортная городская среда на территории Калевальского городского поселения.**

Подписано соглашение о предоставление субсидии из бюджета Республики Карелия местному бюджету от 23 января 2020 № 86609151-1-2020-001.

Всего средств на 2020 год – 1 839 928,00 в т.ч. субсидия из Федерального бюджета- 1 716 461,17, бюджета Республики Карелия-17 338,83, местного бюджета-104 028,00, 2100,0-средства граждан.

Утверждена программа постановлением Администрации Калевальского муниципального района от 27.02.2020 г., № 74 «Формирование современной городской среды на территории Калевальского городского поселения на 2018-2024 годы». Программа размещена на сайте Администрации Калевальского муниципального района.

В феврале 2020 года прошло заседание общественной комиссии по обеспечению и реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2020 год» на территории Калевальского городского поселения. На 2020 год в программу «Формирование современной городской среды» включены дворовые территории по ул. Советской 28, Красноармейская, 12, Полевая,12 и благоустройство третьего этапа общественной территории «Рыночная площадь» по ул. Ленина в пос. Калевала.

**Дворовая территория**

В 2019 году состоялись собрания с жителями многоквартирных домов в пос. Калевала по обустройству дворовых территории данных многоквартирных домов.

В обустройство дворовой территории по ул. Полевая, 12 вошли работы:

- по минимальному перечню работ: ремонт дворового проезда, установить урны–3 шт., установка освещения.

- по дополнительному перечню работ: обустройство автомобильной стоянки.

Общая сумма по данной дворовой территории составила 143390,0 рублей.

Подписан муниципальный договор с ИП Андреевым Владимиром Владимирович 20.04.2020 года. Сроком до 01.10.2020 года.

В обустройство дворовой территории по ул. Красноармейская, 12 вошли работы:

 - по минимальному перечню работ: ремонт дворового проезда, установить урны– 3 шт., установка освещения, установка скамеек – 3 шт.

Общая сумма по данной дворовой территории составила 306577,0 рублей.

Подписаны 2 муниципальных договора с ИП Андреевым Владимиром Владимирович 20.04.2020 года. Сроком до 01.10.2020 года. На сумму 94303,00 и 212776,00

В обустройство дворовой территории по ул. Советская, 28 вошли работы:

- по минимальному перечню работ: ремонт дворового проезда, установить урны– 2 шт., установка освещения, установка скамеек – 2 шт.

Общая сумма по данной дворовой территории составила 169074,0 рублей.

Подписан муниципальный договор с ИП Андреевым Владимиром Владимирович 20.04.2020 года. Сроком до 01.10.2020 года.

***Общая сумма всех дворовых – 619041,0***

23 марта т.г. прошли публичные слушания по постановке дворовых территорий на кадастровый учет.

**Общественная территория**

Обустройство общественной территории «Рыночная площадь» 3 этапа в пос. Калевала составлена локальная смета на сумму 1218787,00 вошли следующие виды работ:

Установка лотков ливневой канализации, асфальтирование территорию рыночной площади, установка освещения, установка ограждения, укладка тротуарной плитки.

Подписан муниципальный контракт 6 мая 2020 года с ООО «Автодороги Питкяранта».