Протокол № 2

Заседания общественной комиссии по обеспечению и реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды» на территории Калевальского городского поселения на 2020 год.

Место проведения: п. Калевала, ул. Советская, 11. Каб. 17. Администрация Калевальского муниципального района.

Дата проведения: 10.08.2020 года

Время проведения: 15:00 час

Председательствовал:

Мелляри Валерия Владимировна, заместитель Главы Администрации Калевальского муниципального района, председатель общественной комиссии.

**Члены комиссии:**

|  |  |
| --- | --- |
| Тихон Е.И.  | -начальник отдела архитектуры, градостроительства и землепользования Администрации Калевальского муниципального района, заместитель председателя Общественной комиссии; |
| Пекшуева З.П. |  - начальник отдела городского и жилищно-коммунального хозяйстваАдминистрации Калевальского муниципального района, секретарь общественной комиссии; |
| Батина В.А. | - ведущий специалист отдела городского и жилищно - коммунального хозяйства Администрации Калевальского муниципального района;  |
| Кондратьев С.В. | - Директор МБУ «Новости Калевалы»; |
| Станкевичус Н.И. | - председатель Совета ветеранов Калевальского муниципального района (по согласованию); |
| Федорова Н.П.  | - руководитель финансового управления Калевальского муниципального района;  |
| Грушецкий С.Г. | - депутат Совета Калевальского городского поселения. |

Повестка дня:

1. О принятии работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 12 по ул. Красноармейская в пос. Калевала.
2. О поступивших предложениях заинтересованных лиц (проектах) о включении дворовых территорий многоквартирных домов в благоустройство по муниципальной программе формирование современной городской среды на 2021 год.
3. Об утверждения перечня проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов для последующего включения по благоустройству в муниципальную программу формирование комфортной городской среды на 2021 год.
4. О поступивших предложениях граждан и организаций (проектов) о включении в благоустройство по муниципальной программе формирование комфортной городской среды на 2021 год общественной территории на 2021 год.
5. О допуске предложений граждан и организаций по благоустройству общественных территорий (проектов) к общественному обсуждению.

***По первому вопросу слушали:*** Батина Виктория Александровна, ведущий специалист отдела городского и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калевальского муниципального района: подрядчик дворовой территории многоквартирного дома № 12 по ул. Красноармейская в пос. Калевала завершил работы согласно муниципального договора № 1 от 20.04.2020 г. установил 3 скамейки, 4 урны, обеспечил освещением дворовую территорию.

***Решили:***

Принять выполненные работы согласно муниципального договора № 1 от 20.04.2020 г. Установка 3 скамеек, 3 урн и обеспечение освещением дворовой территории.

Голосовали: «за» \_\_8\_\_, «против»\_\_0\_\_, воздержались\_\_0\_\_.

***По второму вопросу слушали:***

Батина Виктория Александровна, ведущий специалист отдела городского и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калевальского муниципального района: В администрацию Калевальского района поступило 2 заявки по благоустройству дворовых территорий в пос. Калевала, по ул. Полевой, 14 и ул. Советской 34А.

***Решили:***

Принять к сведению информацию о поступивших предложениях заинтересованных лиц о включении дворовых территорий по благоустройству многоквартирных домов на 2021 год.

Голосовали: «за» \_8\_\_\_, «против»\_\_0\_\_, воздержались\_\_0\_\_.

***По третьему вопросу слушали:***

По каждой заявке составлена карточка проекта-участника конкурсного отбора проектов для включения в благоустройство по муниципальной программе формирование комфортной городской среды на территории Калевальского городского поселения в 2021 году.

***Решили:***

Утвердить адресный перечень проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов для включения в муниципальную программу формирование комфортной городской среды на 2021 год:

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Полевая, 14 (установка дворового освещения, трех скамеек, трех урн, ремонт дворового проезда (частично));

- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская, 34А (установка дворового освещения, трех скамеек, трех урн, ремонт дворового проезда).

***По четвертому вопросу слушали:***

Батина В.А. специалист отдела городского и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калевальского муниципального района: по благоустройству общественной территории от граждан заявок не поступило. Предлагается проведения работ по благоустройству береговой полосы по ул. Вяйнямейнена.

***Решили:***

- принять к сведению информацию о поступивших предложениях граждан и организаций (проектов) о включении в муниципальную программу формирование комфортной городской среды на 2021 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году.

Голосовали: «за» \_\_8\_\_, «против»\_\_0\_\_, воздержались\_\_0\_\_.

***По пятому вопросу слушали:***

Батина В.А. специалист отдела городского и жилищно-коммунального хозяйства администрации Калевальского муниципального района.

***Решили:***

Установить, что общественной комиссией проведено рассмотрение предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году (далее-проектов) на соответствие требованиям в период с 14:00 до 15:00 14 августа 2020 года по адресу: пос. Калевала, ул. Советская, 11

Голосовали: «за» \_\_8\_\_, «против»\_\_0\_\_, воздержались\_\_0\_\_.

Общее количество проектов составляет: 1

Допустить к участию в конкурсе (в общественном обсуждению на собрании граждан) следующие проекты:

1. береговая полоса по ул. Вяйнямейнена.

Протокол вела В.А. Батина

Приложение 1

Адресный перечень проектов

 по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов для благоустройства по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на территории Калевальского городского поселения на 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Название проекта  | Размер субсидии РК на реализацию проекта |
| 1. | Ул. Полевая, 14 | Благоустройство дворовой территории д. 14 по ул. Полевая, в пос. Калевала |  |
| 2.  | Ул. Советская, 34А | Благоустройство дворовой территории д. 34А по ул. Полевая, в пос. Калевала |  |

Приложение 2

Адресный перечень проектов

 по благоустройству общественных территорий для последующего включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на территории Калевальского городского поселения на 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес  | Название проекта  | Размер субсидии РК на реализацию проекта |
| 1. | пос. Калевала, ул. Вяйнямейнена | Благоустройство береговой линии по ул. Вяйнямейнена |  |